Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Grada Raba, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje javnih zelenih površina,

4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

5. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

6. održavanje čistoće javnih površina,

7. održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 820.190,00 €, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

| VRSTA PRIHODA | Plan (€) |
| --- | --- |
| Komunalna naknada Opći prihodi i primici | 813.550,00 6.640,00 |
| UKUPNO | 820.190,00 |

Članak 3.

Za potrebe održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 832.140,00 € raspoređuju se, izraženo u Eurima, kako slijedi:

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

| Pozicija u proračunu |  | Iznos | Izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 |  | 195.104,00 | Komunalna naknada |
| 1. | Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina -Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište -Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 71.122 m2, podijeljena je u 3 zone i čišćenje samohodnom čistilicom, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone. |  |  |
| a) | područje I zone (cca 34.500 m2 – Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala Kralja Krešimira IV, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Trg Slobode,¸Skaline Ambroza Testena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit) - ručno pometanje dvaput dnevno, svaki dan u periodu svibanj – rujan - ručno pometanje svakodnevno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac - pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju svibanj-rujan - pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipiuma Arba jednom tjedno u razdoblju svibanj-rujan - pranje Gornje ulice dvaput mjesečno u periodu svibanj-rujan - odvoz otpada s javnih površina na odlagalište |  |  |
| b) | područje II zone (cca 32.000 m2 – sve ostale ulice u staro gradu, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka) - ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine - pranje javno-prometnih površina od PC Mali Palit do Varoša i područje od škole do INE jednom tjedno u periodu svibanj-rujan |  |  |
| c) | područje III zone (cca 4.800 m2 – Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I do III Padove - ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj-rujan ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac - odvoz otpada na odlagalište |  |  |
| d) | Strojno čišćenje samohodnom čistilicom 1 x tjedno u razdoblju svibanj-rujan Šetnica Banjol (Pumpurela)-Barbat Šetnica Sup. Draga Donja (Gvačići-Potočina) i Sup. Draga Gornja (Barčevo-ACY marina) |  |  |
|  | UKUPNO: |  | 195.104,00 € |

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

|  | Pozicija u proračunu |  |  |  | Iznos | Izvor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 101 |  | 83.616,00 | Komunalna naknada |  |
| 1. | Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza. Program obuhvaća: hortikulturne radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje sezonskog cvijeća i travnjaka |  |  |  |  |  |  |
|  | a) | Kosidba trave |  |  |  |  |  |
|  | b) | Grabljanje lišća |  |  |  |  |  |
|  | c) | Održavanje cvjetnih gredica |  |  |  |  |  |
|  | d) | Održavanje cvjetnica |  |  |  |  |  |
|  | e) | Okopavanje trajnica, grmlja i stablašica |  |  |  |  |  |
|  | f) | Rezidba trajnica, grmlja i palmi |  |  |  |  |  |
|  | g) | Ručno zalijevanje zelenih površina |  |  |  |  |  |
|  | h) | Odvoz otpada sa zelenih površina na odlagalište |  |  |  |  |  |

| 2. | Materijal za održavanje javnih površina | 99 | 6.640,00 | Komunalna naknada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala | 102 | 13.275,00 | Komunalna naknada |
| 4. | Uluge dezinsekcije i deratizacije | 104 | 19.920,00 | Komunalna naknada |
| 5. | Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca | 105 | 6.700,00 | Komunalna naknada |
| 6. | Zdravstvene i veterinarske usluge | 105.1 | 2.700,00 | Komunalna naknada |
| 7. | Održavanje šetnica | 107 | 13.275,00 | Komunalna naknada |
| 8. | Sanacija divljih deponija | 109 | 4.200,00 | Komunalna naknada |
| 9. | Održavanje dječjih igrališta | 111 | 3.985,00 | Komunalna naknada |
| 10. | Održavanje javnih WC-a | 112 | 6.640,00 | Komunalna naknada |
| 11. | Održavanje fontana | 110 | 1.330,00 | Komunalna naknada |
| 12. | Čišćenje i održavanje plaža | 196 | 53.000,00 | Komunalna naknada |
| 13. | Ostale usluge | 103 | 2.700,00 | Komunalna naknada |
|  | UKUPNO: |  | 217.981,00 € |  |

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa ( državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61.073 m.

|  | Pozicija u proračunu |  |  | Iznos | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program „ Dundovo“ |  | 127 | 66.370,00 | Komunalna naknada |
|  | - Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa |  |  |  |  |
|  | - Radovi na betonskom kolniku |  |  |  |  |
|  | - Radovi na neuređenom kolniku |  |  |  |  |
|  | - Prometna signalizacija |  |  |  |  |
|  | - Održavanje bankina |  |  |  |  |
|  | - Košenje trave i orezivanje grana |  |  |  |  |
|  | - Održavanje potpornih i obložnih zidova |  |  |  |  |
|  | - Održavanje ceste u zimskim uvjetima |  |  |  |  |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 131.6 | 6.665,00 | Komunalna naknada |
| 3. | Održavanje komunalne infrastrukture |  | 156.1 | 6.640,00 | Opći prihodi i primici |
| 4. | Održavanje autobusnih čekaonica |  | 156 | 1.330,00 | Komunalna naknada |
| 5. | Ostali nespomenutu rashodi |  | 128 | 2.660,00 | Komunalna naknada |
| 6. | Materijal za MO | 163, 167, 174, 178, 182, 184, 187.1 |  | 47.135,00 | Komunalna naknada |
| 7. | Rad stroja | 163.1, 178.1, 182.4 |  | 6.650,00 | Komunalna naknada |
| 8. | Uređenje javnih prometnica | 166 |  | 2.660,00 | Komunalna naknada |
| 9. | Uređenje šetnica i javnih površina | 174.1 |  | 10.200,00 | Komunalna naknada |
| 10. | Uređenje javnih površina | 184.1 |  | 1.990,00 | Komunalna naknada |
|  | UKUPNO: |  |  | 152.300,00 € |  |

ODRŽAVANJE GROBLJA

|  |  | Poz. u prorač. | Iznos | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje groblja | 135 | 18.200,00 | Komunalna naknada |
| 2. | Održavanje spomenika i spomen obilježja | 136.1 | 6.640,00 | Komunalna naknada |
| UKUPNO: 24.840,00 € |  |  |  |  |

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

|  |  | Poz. u prorač. | Iznos | Izvor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utrošak električne energije | 137 | 79.650,00 | Komunalna naknada |
| 2. | Energetska usluga javne rasvjete | 137.1 | 116.800,00 | Komunalna naknada |
| 3. | Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete | 139 | 13.275,00 | Komunalna naknada |
| 4. | Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete | 142 | 5.970,00 | Komunalna naknada |
| 5. | Elektroenergetska suglasnost | 141 | 1.330,00 | Komunalna naknada |
| UKUPNO: |  |  | 217.025,00 € |  |

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program „Dundovo“).

ODRŽAVANJA OBJEKATA ŠKOLSKOG, ZDRAVSTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA

Pozicija u proračunu               Iznos              				Izvor

| Popravak po područnim školama 158.6 | 9.300,00 | Komunalna naknada |
| --- | --- | --- |
| UKUPNO: 9.300,00 € |  |  |

Članak 4.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-04/22-01/06

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-16

Rab, 28. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić