Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture za 2021. godinu

- Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. prosinca 2020. godine, te objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 43 od 22. prosinca 2020. godine, I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. kolovoza 2021. godine, objavljene u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19 od 10. kolovoza 2021. godine, a II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. prosinca 2021. godine, objavljene u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 32 od  17. prosinca 2021. godine.

- OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi 2021. godine:

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 9.796.929,59 Komunalni doprinos: 2.830.000,00 Opći prihodi i primici: 386.000,00 Nefinancijska imovina 1.513.000,00 Komunalna naknada: 583.636,88 Pomoći Grad Rab: 1.265.000,00 Pomoći EU: 2.248.000,00 Pomoći Općina Lopar 33.100,00 Viškovi od prethodne godine kom. doprinos: 937.892,71 | 2.818.063,66 0 | 99,58 0 |

Rashodi 2021. godine:

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 9.796.929,59 Komunalni doprinos: 3.767.892,71 Opći prihodi i primici: 386.000,00 Nefinancijska imovina 1.513.300,00 Komunalna naknada: 583.636,88 Pomoći Grad Rab: 1.265.000,00 Pomoći EU: 2.248.000,00 Pomoći Općina Lopar 33.100,00 | 9.347.955,32 3.596.445.31 347.952,64 1.513.300,00 553.611,86 1.056.154,49 2.247.437,93 33.053,09 | 95.42 95,45 90,14 100,00 94,86 83,49 99,97 99,86 |

- JAVNE POVRŠINE					       800.000,00 kn

Izvor: Komunalni doprinos	    				       270.000,00 kn

Opći prihodi i primici					       330.000,00 kn

Pomoći Grad Rab					       200.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parka Komrčar | R00115.3 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 2. | Uređenje zelenih površina | R00117 | 50.000,00 | 44.766,84 | 89,53 |
| 3. | Kontejneri | R00118.3 | 200.000,00 | 141.750,00 | 70,88 |
| 4. | Kontejneri | R00118.4 | 330.000,00 | 326.780,72 | 99,02 |
| 5. | Sanacija odrona i klizišta | R00115.2 | 60.000,00 | 54.265,00 | 90,44 |
| 6. | Uređenje dječjih igrališta | R00506.1 | 100.000,00 | 99.250,00 | 99,25 |
|  | 800.000,00 | 726.812,56 | 90,85 |

- NERAZVRSTANE CESTE				1.203.000,00 kn

Izvor: Komunalni doprinos					1.203.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija dijela ceste kod Doma za starije | R00129.2 | 621.000,00 | 620.550,88 | 99,93 |
| 2. | Otkup zemljišta-ostalo | R00130 | 100.000,00 | 62.393,00 | 62,39 |
| 3. | Asfaltiranje | R00131 | 97.000,00 | 70.050,83 | 72,22 |
| 4. | Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta | R00129.3 | 130.000,00 | 128.818,18 | 99,09 |
| 5. | Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama | R00129.4 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 6. | Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 26 | R00129.5 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 7. | Sanacija potpornih zidova uz cestu | R00134.2 | 125.000,00 | 124.238,75 | 99,39 |
|  | 1.203.000,00 | 1.136.051,64 | 94,43 |

C) GROBLJA					                                    3.641.529,59 kn

Izvori: Komunalni doprinos		                                       937.892,71 kn

Komunalna naknada                                                           483.636,88 kn

Nefinancijska imovina                                                     1.420.000,00 kn

Pomoći Grad Rab					               800.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R00136.4 | 800.000,00 | 650.000,00 | 81,25 |
| 2. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R00136.3 | 937.892,71 | 966.649,48 | 103,07 |
| 3. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R00136.2 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 4. | Uređenje mjesnih groblja | R00136 | 60.000,00 | 40.191,25 | 66,99 |
| 5. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R00136.5 | 423.636,88 | 444.818,73 | 105,00 |
|  |  |  | 3.641.529,59 | 3.521.659,46 | 96,71 |

D) JAVNA RASVJETA						100.000,00 kn

Izvori: Komunalni naknada						100.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje i opremanje JR | R00144 | 100.000,00 | 68.601,88 | 68,60 |
|  | 100.000,00 | 68.601,88 | 68,60 |

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA			       1.357.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos			                   1.357.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MO Banjol |  | 255.000,00 | 223.547,63 | 87.67 |
| 1. | Proširenje javne rasvjete | R00161 | 55.000,00 | 54.880,24 | 99,78 |
| 2. | Asfaltiranje | R00164 | 200.000,00 | 168.667,39 | 84,33 |
|  | MO Barbat |  | 270.000,00 | 205.977,48 | 76.29 |
| 3. | Proširenje javne rasvjete | R00168.1 | 70.000,00 | 70.601,07 | 100.86 |
| 4. | Asfaltiranje | R00168 | 200.000,00 | 135.376,41 | 67,69 |
|  | MO Rab |  | 179.000,00 | 171.750,00 | 95,95 |
| 4. | Mali komunalni programi | R00172 | 179.000,00 | 171.750,00 | 95,95 |
|  | MO Palit |  | 230.000,00 | 220.257,41 | 95,76 |
| 5. | Proširenje javne rasvjete | R00173 | 30.000,00 | 29.875,00 | 99,58 |
| 6. | Asfaltiranje | R00176 | 200.000,00 | 190.382,41 | 95,19 |
|  | MO Kampor |  | 167.000,00 | 166.518,45 | 99,71 |
| 7. | Asfaltiranje | R00181.1 | 152.000,00 | 151.518,45 | 99,68 |
| 8. | Proširenje javne rasvjete | R00179 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | MO Mundanije |  | 22.000,00 | 21.171,25 | 96,23 |
| 8. | Proširenje javne rasvjete | R00182.1 | 22.000,00 | 21.171,25 | 96,23 |
|  | MO S.D.Donja |  | 140.000,00 | 137.008,75 | 97,86 |
| 9. | Asfalt | R00183 | 115.000,00 | 112.113,75 | 97,49 |
| 10. | Proširenje javne rasvjete | R00185.1 | 25.000,00 | 24.895,00 | 99,58 |
|  | MO S.D.Gornja |  | 94.000,00 | 89.231,38 | 94,93 |
| 11. | Asfalt | R00186 | 79.000,00 | 75.001,38 | 94,94 |
| 12. | Proširenje javne rasvjete | R00187 | 15.000,00 | 14.230,00 | 94,87 |
|  | 1.357.000,00 | 1.235.462,35 | 91,04 |

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA     		              2.695.400,00 kn

Izvori: Pomoći – Grad Rab 					      265.000,00 kn

Opći prihodi i primici					       56.000,00 kn

Pomoći – EU                                                                      2.248.000,00 kn

Nefinancijska imovina                                                            93.300,00 kn

Pomoći – Općina Lopar        	      		                    33.100,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija odlagališta otpada Sorinj | R00153 | 93.300,00 | 93.300,00 | 100,00 |
| 2. | Upravljanje proj. i administracija sanacije i zatvaranje odlagališta otpada Sorinj | R00153.2 | 6.000,00 | 5.859,42 | 97,66 |
| 3. | Informativno obrazovne aktivnosti u gospodarenju otpadom | R00154 | 50.000,00 | 15.312,50 | 30.63 |
| 4. | Upravljanje proj. i administracija sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | R00153.1 | 133.000,00 | 132.809,13 | 99,86 |
| 5. | Sanacija odlagališta otpada Sorinj | R00153.3 | 249.000,00 | 248.779,85 | 99,91 |
| 6. | Sanacija odlagališta otpada Sorinj | R00153.6 | 2.115.000,00 | 2.114.628,80 | 99,98 |
| 7. | Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | R00153.7 | 16.000,00 | 15.624,64 | 97,65 |
| 8. | Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj | R00153.8 | 2.000,00 | 1.953,09 | 97,65 |
| 9. | Sanacija odlagališta otpada Sorinj | R00153.9 | 31.100,00 | 31.100,00 | 100,00 |
|  | 2.695.400,00 | 2.659.367,43 | 98,66 |

Ostvareni prihodi na temelju komunalnog doprinosa: Ostvareni komunalni doprinos iznosi  2.818.063,66 kn + višak prihoda iz 2020. u iznosu 937.892,71 kn čini sveukupno: 3.755.956,37 kn. Ostvareni rashod je u iznosu od 3.596.445,31 kn po izvršenim stavkama proračuna , odnosno 95,24%.

G) Podjela programa i aktivnosti iz članka 3. Programa gradnje po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

| OZNAKA | OPIS | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| Točka 1. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građ. područja | 0 |
| Točka 2. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade u uređenom dijelu građ. područja | 3.121.282,28 |
| Točka 3. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade izvan građ. područja | 2.571.622,51 |
| Točka 4. | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju | 3.655.050,53 |
| Točka 5. | Građevine komunalne infrastrukture koje se uklanjaju | 0 |
| Točka 6. | Ostalo | 0 |
|  | SVEUKUPNO | 9.347.955,32 |

Analiza po stavkama je slijedeća:

- JAVNE POVRŠINE

- R00115.3 - Uređenje parka Komarčar - nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume).

- R00117 - Uređenje zelenih površina - nakon provedenih nabava uređene su zelene površine uz prometnicu BN 5 te su sredstva s predmetne pozicije utrošena i na uređenje obodnih zelenih površina groblja Kampor te kod dječjeg igrališta u Mundanijama.

- R00118.3 i 118.4 -  predmetne pozicije iskorištene su kao udio Grada za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koju provodi i sufinancira FZOEU.

- R00115.2 - Sanacija odrona i klizišta - nakon provedenih nabava, izvršena je sanacija oborinske odvodnje s pješačke staze na II padovi te sanacija urušenog potpornog zida staze u parku Komrčar.

- R00506.1 - Uređenje dječjih igrališta - nakon provedene nabave, realizirana je nadopuna igralima na dječjim igralištima Boškopini i Mel.

- NERAZVRSTANE CESTE

- R00130 - Otkup zemljišta - Kupljeno zemljište u Supetarskoj Drazi (groblje).

- R00131 - Asfaltiranje - nakon provedene javne nabave izvršeno asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Raba prema potrebama MO-a.

- R00129.3 - Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta - nakon provedenih nabava, izvršena je sanacija zida prometnice prema II Padovi te montaža zaštitnih odbojnika na kritičnim dijelovima nerazvrstanih cesta u Palitu i Mundanijama.

- R00129.4 - Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama - Predmetna pozicija odnosi se na realizaciju sanacije oborinske odvodnje na nerazvrstanoj cesti BN 5.

- R00129.5 - Sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 26 - nakon provedene nabave, izvršena je sanacija dijela predmetne nerazvrstane ceste.

- R00129.5 - Sanacija potpornih zidova uz cestu - predmetna pozicija odnosi se na sanaciju dijela potpornog zida na nerazvrstanoj cesti u Mundanijama.

- GROBLJA

- R 00136, R00136.2, R00136.4, R00136.3 i R00136.5 -  Uređenje mjesnog groblja Kampor - sve predmetne pozicije odnose se na izgradnju novog dijela groblja u Kamporu, projekt je raspoređen na više pozicije zbog različitog izvora financiranja.

- JAVNA RASVJETA

- R00144 - Proširenje i opremanje JR - izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba prema potrebama i opravdanim zahtjevima građana i Mjesnih odbora.

- DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

- R00161 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol  prema potrebama MO-a.

- R00164 Asfaltiranje - asfaltiran dio prema Ribarićima i dio na ulazu u ACI marinu.

MO Barbat

- R00168.1 Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat  prema potrebama MO-a.

- R00168 Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje pristupne ceste Debelići, Deželjini i cesta na groblju na temelju zahtjeva MO-a.

MO Rab

- R00172 - Mali komunalni programi - kroz predmetnu poziciju nakon provedene nabave počela je realizacija dijela gradskih zidina (Triljun).

MO Palit

- R00173 -  Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.

- R00176 - Asfaltiranje - izvršeno asfaltiranje dijela ceste prema Mlacovićima , prema Dudićima i parking kod Policije  na temelju zahtjeva MO-a.

MO Kampor

- R00181.1 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta prema Melu, prema Šurlinama i uz Bolnicu Kampor na temelju zahtjeva MO-a.

- R00179 -  Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a.

MO Mundanije

- R00182.1 - Proširenje javne rasvjete -  izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije  temeljem zahtjeva MO-a.

MO Supetarska Draga Donja

- R00183 - Asfalt -  izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta prema Koradovu po zahtjevu MO-a.

- R00185.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga  temeljem zahtjeva MO-a.

MO Supetarska Draga Gornja

- R00186 -  Asfalt -   izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta prema Mlinici i uz Sveti Petar na temelju zahtjeva MO-a.

- R00187 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga  temeljem zahtjeva MO-a.

- ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Sve se stavke odnose na dovršenje sanacije odlagališta neopasnog otpada Sorinj od čega se pozicija  R00153.6 odnosi na pomoći EU, pozicija R00153.3 pomoći FZOEU a pozicija R00153.9 sufinanciranje od strane Općine Lopar. Realizacija sanacije s zatvaranjem odlagališta Sorinj - 2021. godine.

KLASA: 024-04/22-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-5

Rab, 27. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić