Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne

infrastrukture za 2022. godinu

- Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/21), I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. srpnja 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“) broj 23/22), II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/22).

- OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi 2022. godine:

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 8.160.511,06 Komunalni doprinos: 5.000.000,00 Opći prihodi i primici: 1.658.500,00 Nefinancijska imovina 144.500,00 Komunalna naknada: 528.000,00 Pomoći Grad Rab: 670.000,00 Viškovi od prethodne godine kom. doprinos: 159.511,06 | 5.071.780,49 | 101,43 |

Rashodi 2022. godine:

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 8.160.511,06 Komunalni doprinos: 5.159.511,06 Opći prihodi i primici: 1.658.500,00 Nefinancijska imovina 144.500,00 Komunalna naknada: 528.000,00 Pomoći Grad Rab: 670.000,00 | 7.577.251,43 4.573.516,02 1.557.305,00 144.500,00 492.397,91 809.532,50 | 92,85 88,64 93,90 100,00 93,26 120,83 |

- JAVNE POVRŠINE					    1.050.000,00 kn

Izvor: Komunalni doprinos	    				       440.000,00 kn

Opći prihodi i primici					       300.000,00 kn

Pomoći Grad Rab					       310.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parka Komrčar | R10115.3 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 2. | Uređenje zelenih površina | R10117 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3. | Uređenje javnih površina – Eko otoci | R10117.1 | 65.000,00 | 60.756,25 | 93,47 |
| 4. | Kontejneri | R10118.4 | 300.000,00 | 208.217,50 | 69,41 |
| 5. | Kontejneri | R10118,3 | 310.000,00 | 309.532,50 | 99,85 |
| 6. | Projekt uređenja sv. Damjan | R10118.1 | 100.000,00 | 82.500,00 | 82,50 |
| 7. | Uređenje dječjih igrališta | R10506.1 | 120.000,00 | 116.791,25 | 97,33 |
| 8. | Foto nadzor javnih površina | R10118 | 25.000,00 | 24.638,75 | 98,56 |
|  |  |  | 1.050.000,00 | 932.436,25 | 88,80 |

- NERAZVRSTANE CESTE				1.853.000,00 kn

Izvor: Opći prihodi i primici					     20.000,00 kn

Komunalni doprinos                                                    1.373.000,00 kn

Pomoći Grada Raba                                                        360.000,00 kn

Komunalna naknada                                                       100.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geodetska izmjera cesta | R10134.4 | 20.000,00 | 16.875,00 | 84,38 |
| 2. | Otkup zemljišta | R10130 | 750.000,00 | 754.462,65 | 100,60 |
| 3. | Izgradnja i uređenje nogostupa | R10129.7 | 110.000,00 | 19.000,00 | 17,27 |
| 4. | Projekt uređenja nerazvrstanih cesta | R10131.5 | 100.000,00 | 73.187,50 | 73,19 |
| 5. | Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta | R10129.3 | 170.000,00 | 174.211,21 | 102,48 |
| 6. | Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama | R10129.4 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 7. | Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24 | R10129.8 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 8. | Asfaltiranje | R10131 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Asfaltiranje | R10131.3 | 360.000,00 | 500.000,00 | 138,89 |
| 10. | Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat | R10163.2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 11. | Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat | R10165 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 1.853.000,00 | 1.827.736,36 | 98,64 |

C) GROBLJA					                                    3.669.511,06 kn

Izvori: Komunalni doprinos		                                    1.969.511,06 kn

Komunalna naknada                                                           322.000,00 kn

Nefinancijska imovina                                                       144.500,00 kn

Opći prihodi i primici                                                      1.233.500,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje mjesnih groblja | R10136 | 50.000,00 | 49.611,65 | 99,33 |
| 2. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R10136.5 | 272.000,00 | 272.000,00 | 100,00 |
| 3. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R10136.3 | 1.969.511,06 | 1.964.930,93 | 99,77 |
| 4. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R10136.2 | 144.500,00 | 144.500,00 | 100,00 |
| 5. | Uređenje mjesnog groblja Kampor | R10136.6 | 1.233.500,00 | 1.233.500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 3.669.511,06 | 3.664.542,58 | 99,86 |

D) JAVNA RASVJETA						106.000,00 kn

Izvori: Komunalni naknada						106.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proširenje i opremanje JR | R10144 | 56.000,00 | 27.510,00 | 49,13 |
| 2. | Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu | R10143 | 50.000,00 | 43.276,26 | 86,55 |
|  |  |  | 106.000,00 | 70.786,26 | 66,78 |

E) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA			       1.377.000,00 kn

Izvori: Komunalni doprinos			                   1.377.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MO Banjol |  | 255.000,00 | 175.853,04 | 68,96 |
| 1. | Proširenje javne rasvjete | R10161 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 2. | Asfaltiranje | R10164 | 200.000,00 | 120.853,04 | 60,43 |
|  | MO Barbat |  | 238.000,00 | 156.187,15 | 65,62 |
| 3. | Proširenje javne rasvjete | R10168.1 | 30.000,00 | 30.500,00 | 101,67 |
| 4. | Asfaltiranje | R10168 | 208.000,00 | 125.687,15 | 60,43 |
|  | MO Rab |  | 210.000,00 | 209.537,45 | 99,78 |
| 4. | Mali komunalni programi | R10172 | 210.000,00 | 209.537,45 | 99,78 |
|  | MO Palit |  | 230.000,00 | 150.853,04 | 65,59 |
| 5. | Proširenje javne rasvjete | R10173 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 6. | Asfaltiranje | R10176 | 200.000,00 | 120.853,04 | 60,43 |
|  | MO Kampor |  | 180.000,00 | 114.703,76 | 63,72 |
| 7. | Asfaltiranje | R10181.1 | 165.000,00 | 99.703,76 | 60,43 |
| 8. | Proširenje javne rasvjete | R10179 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
|  | MO Mundanije |  | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| 8. | Proširenje javne rasvjete | R10182.1 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
|  | MO S.D.Donja |  | 144.000,00 | 88.282,56 | 61,29 |
| 9. | Asfalt | R10183 | 119.000,00 | 71.907,56 | 60,43 |
| 10. | Proširenje javne rasvjete | R10185.1 | 25.000,00 | 16.375,00 | 65,50 |
|  | MO S.D.Gornja |  | 96.000,00 | 63.620,48 | 66,27 |
| 11. | Asfalt | R10186 | 81.000,00 | 48.945,48 | 60,43 |
| 12. | Proširenje javne rasvjete | R10187 | 15.000,00 | 14.675,00 | 97,83 |
|  |  |  | 1.377.000,00 | 983.037,48 | 71,39 |

F) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA     		                  105.000,00 kn

Izvori: Opći prihodi i primici					       105.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praćenje stanja okoliša saniranog odlagališta Sorinj | R10153.4 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 2. | Informativno izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom | R10154 | 30.000,00 | 23.712,50 | 79,04 |
|  |  |  | 105.000,00 | 98.712,50 | 94,01 |

Ostvareni prihodi na temelju komunalnog doprinosa: Ostvareni komunalni doprinos iznosi  5.071.780,49 kn + višak prihoda iz 2021. u iznosu 159.511,06 kn čini sveukupno: 5.231.291,55 kn. Ostvareni rashod komunalnog doprinosa je u iznosu od 4.573.516,02 kn po izvršenim stavkama proračuna , odnosno 87,42 %.

G) Podjela programa i aktivnosti iz članka 3. Programa gradnje po namjenama utvrđenim člankom 68. stavak 2. Zakona zbirno iznosi:

| OZNAKA | OPIS | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| Točka 1. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građ. područja | 0 |
| Točka 2. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade u uređenom dijelu građ. područja | 3.409.763,14 |
| Točka 3. | Građevine kom. infrastrukture koje se grade izvan građ. područja | 378.862,57 |
| Točka 4. | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju | 3.788.625,72 |
| Točka 5. | Građevine komunalne infrastrukture koje se uklanjaju | 0 |
| Točka 6. | Ostalo | 0 |
|  | SVEUKUPNO | 7.577.251,43 |

Analiza po stavkama je sljedeća:

- JAVNE POVRŠINE

- R10115.3 – Uređenje parka Komarčar – nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume).

- R10117 – Uređenje zelenih površina – nakon provedene nabave uređene su zelene površine novog dijela groblja Kampor.

- R10117.1 – Uređenje javnih površina – Eko otoci – nakon provedene nabave , na lokaciji iza igrališta „Blato“ izrađen je eko otok za sakupljanje svih vrsta otpada.

- R10118.3 i R10118.4 –  nakon provedene nabave, predmetne pozicije iskorištene su kao udio Grada za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koju je sufinancirao FZOEU.

- R10118.1 –Projekt uređenja sv. Damjan – nakon provedenih nabava, izvršena je izrada geodetskog snimka i ugovoren idejni projekt uređenja predmetne lokacije. Završetak projekta planiran je za prvu polovicu 2023. godine.

- R10506.1 – Uređenje dječjih igrališta - nakon provedenih nabava, realizirana je postava zaštitne ograde oko dječjeg igrališta Palit kao i postava tri igrala na istoj lokaciji te nadopuna igralom na dječjem igralištu Boškopini.

- R10118 – Foto nadzor javnih površina – predmetna pozicija iskorištena je za nabavku foto nadzornih kamera na lokacijama kod „Stare pošte“ te iza igrališta „Blato“.

- NERAZVRSTANE CESTE

- R10134.4 – Geodetska izmjera cesta – predmetna pozicija iskorištena je za izradu geodetskih usluga izrade parcelacijskih elaborata na nerazvrstanim cestama u Barbatu i Palitu.

- R10130 – Otkup zemljišta – Kupljeno zemljište u Mundanijama uz područnu školu kao i za nogostup uz državnu cestu D-105 te za okup odnosno okrupnjavanje  zemljišta u Palitu (Seršići).

- R1029.7 – Izgradnja i uređenje nogostupa – predmetna pozicija iskorištena je za uređenje odnosno popločenje javne površine nogostupa uz nerazvrstanu cestu BA 19. Ostatak pozicije nije se realizirao zbog do kraja ne riješenih imovinsko – pravnih odnosa na lokacijama u Palitu. Sredstva će se raspodijeliti u 2023. godini.

- R10131.5 – Projekt uređenja nerazvrstanih cesta – nakon provedenih nabava, izvršena je geodetska snimka nerazvrstane ceste RB 1 te za dio iste sklopljen ugovor za izradu idejnog projekta čiji se završetak očekuje u prvoj polovici 2023. godine.

- R10131.5 - Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta – nakon provedenih nabava, izvršena je sanacija dijela nerazvrstane ceste BN 5 kao i postava zaštitne ograde uz nogostup pokraj PP Rab te sanacija dijela protupožarne ceste prema Fruškoj lokvi.

- R10129.4 – Sanacija oborinske odvodnje na nerazvrstanim cestama – Predmetna pozicija odnosi se na realizaciju sanacije oborinske odvodnje na nerazvrstanoj cesti BN 8.

- R10129.8 – Sanacija dijela nerazvrstane ceste SD 24 – izvršena sanacija dijela predmetne ceste betonskim kolnikom.

- R10131 i R10131.3 – pozicija R10131 nije se realizirala jer je Gradu Rabu dodijeljena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije temeljem programa za razvoj otoka za projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta nakon što je Grad Rab proveo javnu nabavu, pozicija R10131.3 odnosi se na sredstva pomoći od spomenutog programa gdje se premašila pozicija obzirom da osim planiranih sredstava u osnovnom ugovoru dodijeljena su nam i dodatna sredstva dodatkom ugovora krajem kalendarske godine.

- R10163.2 i R10165 – Idejni projekt uređenja obale Banjol-Barbat – predmetna pozicija odnosi se sufinanciranje projekta ŽLU Rab za  radove na izradi urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog područja naselja Banjol i Barbat.

- GROBLJA

- R10136, R10136.2, R10136.3 i R10136.5 -  Uređenje mjesnog groblja Kampor – sve predmetne pozicije odnose se na izgradnju novog dijela groblja u Kamporu, projekt je raspoređen na više pozicije zbog različitih izvora financiranja.

- JAVNA RASVJETA

- R10144 - Proširenje i opremanje JR – izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba prema potrebama i opravdanim zahtjevima građana i Mjesnih odbora – III Padova te zaseok Šubići.

- R10143 - Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu -  nakon provedene nabave, realizira se nabava materijala i dijelova potrebnih za realizaciju programa Rab advent 2022. godine.

- DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

- R10161 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol  prema potrebama MO-a.

- R10164 Asfaltiranje – asfaltiran dio prema Petracu i Gornjim Ribarićima.

MO Barbat

- R10168.1 Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat  prema potrebama MO-a.

- R10168 Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje pristupne ceste Janići i dio Donje ceste Barbat.

MO Rab

- R10172 - Mali komunalni programi – kroz predmetnu poziciju nakon provedenih nabava realizirala se rasvjeta zvonika UBDM i zvonika Sv. Andrije, nastavljena je realizacija dijela gradskih zidina, izrada i montaža rukohvata u ulici J.Barakovića te izrada geodetskog snimka i fotogrametrije kao i troškovnika za stepenište i šetalište oko crkve UBDM.

MO Palit

- R10173 -  Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.

- R10176 – Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje dijela ceste prema sv. Iliji , nogostup u poslovnom centru Mali Palit.

MO Kampor

- R10181.1 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje dijela pristupnih cesta prema Gožinki, dio ceste prema objektu Ivčić, dio Mravićeve karale.

- R10179 -  Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a.

MO Mundanije

- R10182.1 - Proširenje javne rasvjete -  izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije  temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Donja

- R10183 – Asfalt –  izvršeno asfaltiranje pristupne cesta prema zaseoku Markići, dio ceste za Vršane.

- R10185.1 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga  temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Gornja

- R10186 -  Asfalt -   izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta prema u zaseoku Matkići i dio pristupnih cesta na groblju Draga.

- R10187 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga  temeljem zahtjeva MO-a.

- ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

R10153.4 - stavka se odnosi na praćenje projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Sorinj i izvještavanje po istom.

R10154 – stavka se odnosi na izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom konkretno izradu letaka informativno izobraznog karaktera.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-5

Rab, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić