Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20)  i članka  22. Statuta Grada Raba ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godine donesen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/21), I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. srpnja 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/22), II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastruktura za 2022. godine  donesene su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/22).

- OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi  2022. godine

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Prihodi utvrđeni ovim Programom su 6.191.302,93 Komunalna naknada: 5.872.000,00 Opći prihodi i primici: 70.000,00 Višak/manjak prihoda 249.302,93 | 6.037.217,30 5.778.964,37 8.950,00 249.302,93 | 97,51 |

Rashodi  2022. godine

| Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Index |
| --- | --- | --- |
| Rashodi utvrđeni ovim Programom su: 6.191.302,93 Komunalna naknada: 6.121.302,93 Opći prihodi i primici: 70.000,00 | 5.826.343,54 | 94,11 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	                            3.090.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada	    				    3.090.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje javnih površina | R10101 | 2.100.000,00 | 2.160.411,91 | 102,88 |
| 2. | Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala | R10102 | 95.000,00 | 95.325,30 | 100,34 |
| 3. | Usluge dezinsekcije i deratizacije | R10104 | 150.000,00 | 147.055,18 | 98,04 |
| 4. | Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca | R10105 | 40.000,00 | 39.860,00 | 99,65 |
| 5. | Zdravstvene i veterinarske usluge | R10105.1 | 30.000,00 | 31.200,00 | 104,00 |
| 6. | Održavanje šetnica | R10107 | 100.000,00 | 104.866,30 | 104,87 |
| 7. | Održavanje fontana | R10110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 8. | Održavanje dječjih igrališta | R10111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 9. | Ostale usluge | R10103 | 10.000,00 | 9.800,00 | 98,00 |
| 10. | Održavanje javnih WC-a | R10112 | 50.000,00 | 50.011,22 | 100,02 |
| 11. | Sanacija divljih deponija | R10109 | 25.000,00 | 24.752,00 | 99,01 |
| 12. | Materijal za održavanje javnih površina | R10099 | 50.000,00 | 36.166,00 | 72,33 |
| 13. | Čišćenje i održavanja plaža | R10196 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 3.090.000,00 | 3.139.447,91 | 101,60 |

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         1.253.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada						1.183.000,00 kn

opći prihodi i primici						     70.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | R10127 | 500.000,00 | 499.971,76 | 103,63 |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | R10131.6 | 50.000,00 | 29.979,71 | 98,30 |
| 3. | Održavanje autobusnih čekaonica | R10156 | 10.000,00 | 9.996,26 | 100,00 |
| 4. | Održavanje komunalne infrastrukture | R10156.1 | 70.000,00 | 8.750,00 | 49,50 |
| 5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | R10128 | 20.000,00 | 22.729,60 | 50,99 |
| 6. | Materijal i radovi za MO |  | 603.000,00 | 567.490,60 | 92,00 |
|  | 1.253.000,00 | 1.138.917,93 | 90,90 |

- ODRŽAVANJE GROBLJA                                                      187.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada	    				           187.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje groblja | R10135 | 137.000,00 | 118.106,25 | 86,21 |
| 2. | Održavanje spomenika i spomen obilježja | R10136.1 | 50.000,00 | 49.928,30 | 99,86 |
|  | 187.000,00 | 168.034,55 | 89,86 |

- ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE             1.586.302,93 kn

Izvor: komunalna naknada	    				           1.153.000,00  kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | R10137 | 509.302,93 | 248.288,79 | 48,75 |
| 2. | Energetska usluga javne rasvjete | R10137.1 | 880.000,00 | 876.000,00 | 99,55 |
| 3. | Održavanje javne rasvjete | R10139 | 100.000,00 | 99.992,14 | 99,99 |
| 4. | Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete | R10142 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 5. | Elektroenergetske suglasnosti | R10141 | 52.000,00 | 38.932,48 | 74,87 |
|  | 1.586.302,93 | 1.308.213,41 | 82,47 |

- STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI                               75.000,00 kn

Izvor: komunalna naknada	    				            75.000,00 kn

|  |  | Poz. u proračunu | PLANIRANO | OSTVARENO | INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popravak po područnim školama | R10158.6 | 75.000,00 | 71.729,74 | 95,64 |
|  | 75.000,00 | 71.729,74 | 95,64 |

Prihodi predviđeni ovim Programom iznose 6.191.302,93 kn, a ostvareni su u iznosu 6.037.217,30 kn što je 97,51%. Rashodi su ostvareni u iznosu od 5.826.343,54 kn ili 94,11%. Indeks ostvarenih prihoda i rashoda je 94,11%.

Analiza po stavkama je slijedeća:

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- R10101 – Održavanje javnih površina – Navedena pozicija realizirana je s 102,88 % te se odnosi na Ugovor o održavanju javnih površina a komunalnim društvom Dundovo d.o.o. Program obuhvaća redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina kroz usluge pometanja, odvoza otpada, pranja ulica i trgova te rada čistilice za što je utrošeno 1.337.365,49 kn od ukupnog iznosa Ugovora te za održavanje javnih zelenih površina koje obuhvaćaju kosidbu, grabljanje, održavanje cvjetnih gredica, okopavanje trajnica, rezidba trajnica, grmlja i palmi, ručno zalijevanje, odvoz otpada, preventivno tretiranje palma i crnika kao i popravak stare te nabava i postavljanje nove komunalne opreme za što je u 2022. godinu realizirano 823.046,42  kn.

- R10102 – Održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala – predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Vrelo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10104 –Usluge dezinsekcije i deratizacije – nakon provedene nabave s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o., Rijeka sklopljen je Ugovor o provođenju mjera dezinsekcije i o provođenju mjera deratizacije na području Grada Raba.

- R10105 – Program zbrinjavanja i sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca, realizacija predmetne pozicije ostvarena je temeljem Ugovora o provođenju kontrole populacije  mačaka i pasa na području Grada Raba s veterinarskom ambulantom Debelić.

- R10105.1 – Zdravstvene i veterinarske usluge – realizacija predmetne pozicije ostvarena je temeljem Ugovora o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla na području Grada Raba s Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o..

- R1007 – Održavanje šetnica - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju. Odnosi se na krpanje rupa na šetnicama sa svim prethodnim radnjama i izrade novih betonskih zastora, sječe stabala i granja uz šetnice s odvozom materijala te ručno i strojno sakupljanje i odvoz urušene zemlje, kamenja, pijeska i sl.

- R10110 – Održavanje fontana – predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10111 – Održavanje dječjih igrališta - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju. Odnosi se na košnju trave, održavanje dječjih igrala, bojanje te održavanja terena igrališta na području Grada Raba.

- R10103 – Ostale usluge – predmetna pozicija odnosi se na uslugu alpinista za skidanje i uklanjanje visokih stabala na području parka Komrčar.

- R10112 – Održavanje javnih WC-a - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju. Odnosi se na čišćenje i održavanja javnih WC-a na području Grada Raba.

- R10112 – Sanacija divljih deponija - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o sanaciji divljih deponija na području Grada Raba.

- R10099 – Materijal za održavanje javnih površina – predmetna pozicija realizirana je za nabavku potrebnih materijala za što kvalitetnije održavanje površina javne namjene.

- R10196 – Čišćenje i održavanje plaža - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju plaža na području Grada Raba.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- R10127 – Održavanje nerazvrstanih cesta – predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju. Odnosi se na košnju uz javne prometnice, pregled i čišćenje cesta, orezivanje granja, popravak i izmjena prometnih znakova, sanacija udarnih rupa, održavanje potpornih i obložnih zidova, zimska služba, održavanje bankina te na prometnu signalizaciju.

- R10131.6 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – nakon provedenih nabava, izvršena je sanacija oborinske odvodnje na dijela nerazvrstane ceste BN 8 kao i sanacija dijele ceste prema Frankićima.

- R10156 – Održavanje autobusnih čekaonica - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10156.1 – Održavanje komunalne infrastrukture - realizacija predmetne pozicije odnosi se na izradu Analize upravljanja komunalne infrastrukture.

- R10128 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - realizacija predmetne pozicije odnosi se na sanaciju punionice električnih automobila.

- Materijal i radovi za MO - Predmetna pozicija odnosi se na dodjelu materijala prema potrebama svakog Mjesnog odbora za sanacije prometnica javne namjene.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

- R10135 -  Održavanje groblja – predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10135 -  Održavanje spomenika i spomen obilježja - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju. Odnosi se na košnju trave, popravak betonskih platoa, sječu stabala i granja te čišćenje okoliša.

- ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE

- R10137 – Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu – realizacija predmetne pozicije nije u potpunosti ostvarena zbog reakcije RH na poskupljenje električne energije. Višak će se realizirati u slijedećoj godini.

- R10137.1 – Energetska usluga javne rasvjete -  predmetna realizacija odnosi se na godišnji udio Grada Raba pri realizaciji ESCO modela izmjena energetski učinkovitije javne rasvjete.

- R10139 – Održavanje javne rasvjete - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10142 – Održavanje novogodišnje i svečane rasvjete - predmetna pozicija odnosi se na realizaciju programa s komunalnim društvom Dundovo d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor o održavanju.

- R10141 – Elektroenergetska suglasnost – realizacija predmetne pozicije odnosi se na plaćanje elektroenergetske suglasnosti za realizaciju dodatnih elektro ormarića od interesa Grada Raba.

- STANOVANJE I POSLOVNI PROSTORI

1.  R10158.6 – Popravak po područnim školama – predmetna realizacija odnosi se na

sanaciju i izmjenu dotrajalih podova  u područnim školama Barbat i Mundanije.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/02

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-6

Rab, 25. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić